## Slide 1: wikihistorybook
Abschlusspräsentation Coin Seminar

## Slide 2: Ablauf
Idee des Kunden
Wikipedia allgemein
Voraussetzungen & Technologie
Organisation & Zusammenarbeit
Umsetzung
Ergebnisse
  Demo
Retrospektive
Fragen

## Slide 3: Idee des Kunden - Anforderungen
Finding the world’s leaders through the ages through Wikipedia social networks
Wikipedia-Daten über die letzten 4‘000 Jahre
Zeitleiste mit Slider mit den wichtigsten Personen
  10 Jahresschritte mit Netzwerk
  Priorisierung im Netzwerk

## Slide 4: Wikipedia
Freies Online Lexikon
  frei lizenzierte und qualitativ hochstehende Enzyklopädie
30 Millionen Artikel
offener Bearbeitungsprozess
Artikel mit Backlinks
  Netzwerk

## Slide 5: Voraussetzungen und Technologie
Datenbankdump vorhanden
  Personendaten
Klare Anforderungen
Umsetzung geplant mit Open GL
  verworfen
  Graphstream (Java Graph Library)

## Slide 7: Organisation & Zusammenarbeit
5 Studenten aus Brugg, 1 Student aus Köln
Google Hangout für Meetings
Code Versionierung auf github
  Arbeitspakete & Meilensteine
Anforderungen, Arbeitspakete, Sitzungsprotokolle auf Google Drive

## Slide 9: Umsetzung
Prototypen
Durchstiche
Sichtbarer Fortschritt
Gute Aufgabenteilung
  Wöchentliche Meeting
  Wöchentliche Sprint reports

## Slide 11: Ergebnisse
Anforderungen erfüllt
Mousedragging...
„Film“ nicht realisierbar
  Grosse Datenmenge (Performance)
  Unflexibel

## Slide 13: Retrospektive
Git manchmal mühsam
Alle Statusreports jede Woche: zeitraubend
5:1 – bessere Mischung

## Slide 14: Questions & Answers
Gerne beantworten wir gute Fragen...

## Slide 15
Danke & Tschüss